АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019                                                                                                    № 195

ст-ца Старощербиновская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов и во исполнение постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 12 марта 2019 года № 120 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов»  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать рабочую группу по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов (далее-группа) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Рабочей группе на своих заседаниях рассматривать вопросы, связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального комплекса и
социальной сферы, расположенным на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района организовать подготовку жилого фонда, тепло-, электро-, водо- и газоснабжающих объектов, зданий и помещений социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов и в срок до 1 сентября 2019 года, представить в группу информацию об их готовности.

4. Утвердить:

1) план-задание по подготовке жилищно-коммунального комплекса Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (далее - план-задание) (приложение № 2).

2) план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (приложение № 3).

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (Цокур) обеспечить контроль за ходом выполнения настоящего постановления и ежемесячного предоставления в установленные сроки отчетности по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная.

6. Финансовому-экономическому отделу администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (Калмыкова) обеспечивать своевременное и полное финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов, предусмотренное настоящим постановлением.

7. Общему отделу администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (Шилова):

1) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (http://starscherb.ru) в меню сайта «Главная страница»;

2) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                  В.Г. Подолянко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 19.07.2019 № 195 |
| --- | --- |

СОСТАВ

рабочей группы по координации хода подготовки

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

| Подолянко - Владимир Григорьевич | глава Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Цокур - Игорь Анатольевич | начальник отдела жилищно -коммунального хозяйства и благоустройства администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, секретарь рабочей группы. |
| Члены рабочей группы: |
| Грицук - Владимир Денисович Ефремов - Андрей Николаевич | начальник Щербиновского дорожно-эксплуатационного участка непубличного акционерного общества «Ейское дорожно-строительное управление № 2» (по согласованию); директор муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район (по согласованию); |
| Какаер - Александр Иванович | директор общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» (по согласованию); |
| Калмыкова - Анна Сергеевна | начальник финансово-экономического отдела администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района; |
| Суполка - Юрий Николаевич | начальник Щербиновских распределительных электрических сетей публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей (по согласованию); |
| Харичев - Алесей Александрович | Заместитель директора филиала – главный инженер филиал № 2 акционерного общества «Газпромгазораспределение Краснодар» (по согласованию). |

Глава

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      В.Г. Подолянко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 19.07.2019 № 195 |
| --- | --- |

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района к работе в осенне-зимний период

2019 - 2020 годов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Задание (план) | Факт | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд - всего | ед | 0 |  |  |
|  |  | тыс. м 2 | 0 |  |  |
|  | в том числе муниципальный | ед. | 0 |  |  |
|  |  | тыс.м2/ед. | 0 |  |  |
| 2 | Котельные - всего | ед. | 8 |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. | 1 |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) всего | км. | 10,658 |  |  |
|  | в том числе муниципальные | км. | 0,257 |  |  |
| 4 | Центральные тепловые пункты-всего | ед. | 0 |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |  |
| 5 | Газопроводы | км. | 132 |  |  |
| 6 | Готовность к работе: сети водопровода: | км. | 118.7 |  |  |
|  | водопроводные насосы | ед. | 4 |  |  |
|  | водозаборные сооружения | ед/тм3-сут | 1/2,5 |  |  |
|  | сети канализации | км. | 29,7 |  |  |
|  | очистные сооружения | ед/тм3-сут | 1/3,5 |  |  |
| 7 | Песко-соляная смесь | тыс. м3 | 0,2 |  |  |
| 8 | Специальные уборочные машины | ед. | 0 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. м2 | 3,3 |  |  |
| 10 | Подвижный состав горэлектротранспорта | ед. | 0 |  |  |
| 11 | Трамвайные линии | км. | 0 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед./тыс. -м3 | 0 |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 13 | Воздушные линии 0,4-10 кв. | км. | 399 |  |  |
| 14 | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. | 47 |  |  |
| 15 | Ремонт и замена котлов | ед. | 0/0 |  |  |
| 16 | Ремонт и замена тепловых сетей | км./км | 0/0 |  |  |
| 17 | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км/км | 0,2/0 |  |  |
| 18 | Замена голого провода и опор воздушной линии | км/шт. | 0/0 |  |  |
| 19 | Ремонт силовых трансформаторов | ед. | 1 |  |  |
| 20 | Обрезка ветвей в зоне линии электропередач | км | 30 |  |  |
| 21 | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % | 100 |  |  |
| 22 | Автономные дизельные электростанции | ед./кВт | 1/30 |  |  |
| 23 | Мостовые сооружения | ед. | 0 |  |  |
| 24 | Заготовка топлива: |  |  |  |  |
|  | уголь | тонн | 0 |  |  |
|  | жидкое топливо: |  |  |  |  |
|  | мазут | тонн | 0 |  |  |
|  | печное | тонн | 0 |  |  |
| 25 | Заготовка топлива населением |  |  |  |  |
|  | уголь | тонн | 0 |  |  |
|  | дрова | куб.м. | 0 |  |  |
| 26 | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость | ед.тонн | 0 |  |  |
| 27 | Специальная уборочная техника | ед. | 0 |  |  |

Глава

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      В.Г. Подолянко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТЕВЕЖДЕН к постановлению администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 19.07.2019 № 195 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района к работе в осенне-зимний период

2019 - 2020 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка учреждений культуры и кинематографии Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района к работе в осенне–зимний период | сентябрь | директора муниципальных учреждений культуры и кинематографии |  |
| 1.1 | Сверить лимиты потребления энергоресурсов | сентябрь | директора муниципальных учреждений культуры и кинематографии |  |
| 1.2 | Проверить и привести в соответствие укомплектованность первичными средствами пожаротушения | сентябрь | директора муниципальных учреждений культуры и кинематографии |  |
| 1.3 | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследование дымовой трубы котельной квартал 68 | август | И.А. Цокур |  |
| 1.4 | Замена труб теплотрасс котельной квартал 68 | август-сентябрь | И.А. Цокур |  |
| 1.5 | Приобретения ДЭС для котельной квартал 68 | август-сентябрь | И.А. Цокур |  |
| 1,6 | Проведение экспертизы ГРПШ-400 | август-сентябрь | И.А. Цокур |  |
| 1,7 | Поверка измерительных приборов котельной квартал 68 | август-сентябрь | И.А. Цокур |  |

Глава

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                     В.Г. Подолянко