У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава

Старощербиновского сельского

поселения Щербиновского района

_______________В.Г. Подолянко

«_____» _________  2020 г.

План

по содержанию и ремонту улично-дорожной сети станицы Старощербиновской Щербиновского района на 2021-2025 год

| № | Перечень планируемых работ | Сумма, руб. | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием |
| 1 | ул. 8 Марта | 12 737 900 5 293 600 18 031 500 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| Ремонт дорог с гравийным покрытием |
| 2 | по улице Розы Люксембург от улицы Красной до улицы Свердлова | 3 486 212 | Местный бюджет |
| 3 | ул. Радищева от ул. Комсомольской до Пушкина(320 м) | 1072000 | Местный бюджет |
| 4 | ул. Чехова от ул. Красина до ул. Красноармейской (330 м) | 1105500 | Местный бюджет |
| 5 | улица Пушкина от улицы Коммунаров до улицы Калинина (220) | 737000 | Местный бюджет |
| Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием |
| 6 | По всем асфальтированным улицам | 1 500 000 | Местный бюджет |
| Ремонт тротуаров |
| 7 | улица Свердлова от улицы Степана Разина до улицы Первомайской (750 м) | 1 237 500 | Местный бюджет |
| 8 | по улице Розы Люксембург от улицы Красной до улицы Свердлова (880 м), | 1 188 880 | Местный бюджет |
| 9 | по улице Тельмана от улицы Степана Разина до улицы Лермонтова (620 м), | 1 023 000 | Местный бюджет |
| 10 | по улице Чехова, между улицами Краснопартизанской и Дзержинского (), |  | Местный бюджет |
| 11 | ул. Чехова от Степана Разина до Розы Люксембург (255 м) | 344505 | Местный бюджет |
| 12 | ул. Красноармейской от ул. Радищева до ул. Чехова (267 м) | 360717 | Местный бюджет |
| 13 | по Ул. Энгельса от ул. Мира до р. Ея (1021 м) | 1379371 | Местный бюджет |
| 14 | по ул. Первомайская от Карла Маркса до ул. Урицкого (484 м) | 653884 | Местный бюджет |
| 15 | Тротуар улица Чкалова между улицами Красина и Шевченко(425 м) | 574175 | Местный бюджет |
| Содержание автомобильных дорог |
|  |  | 4 000 000 | Местный бюджет |
| Проектно-сметная документация и стройконтроль |
|  |  | 500 000 | Местный бюджет |
|  | всего |  |  |

2022 год

| № | Перечень планируемых работ | Сумма, руб. | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием |
|  | улица Розы Люксембург (1386 м); |  |  |
|  | улица Лермонтова от улицы Советов до улицы Чехова 501 м. |  |  |
|  | Ремонт дорог с гравийным покрытием: |
|  | по улице Чехова от улицы Шевченко до улицы Красина |  |  |
|  | Ямочный ремонт всех дорог с асфальтовым покрытием: |
|  | По всем асфальтированным улицам | 1 500 000 | Местный бюджет |
|  | Ремонт тротуаров: |
|  | улица Калинина от улицы Шевченко до улицы Сакко и Ванцетти - |  |  |
|  | улица Калинина от улицы Красина до МБОУ СОШ им. П.И. Арчакова № 2 - 153 м, от улицы Красноармейская до улицы Софьи Перовской 888 м |  |  |
|  | улица 40 лет Октября от улицы Шевченко до улицы Первомайская 242 м, |  |  |
|  | переулок Воровского 784 м. |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог: |
|  | нанесение дорожной разметки; |  |  |
|  | приобретение антигололедной смеси; |  |  |
|  | ремонт дорожных знаков; |  |  |
|  | техническое обслуживание светофоров; |  |  |
|  | грейдирование; |  |  |
|  | внесение изменений в проекты организации дорожного движения; |  |  |
|  | обустройство обочин (ул. 8 Марта). |  |  |
|  | Капитальный ремонт светофора на перекрестке улиц Шевченко и Ленина |  |  |
|  | 2023 год |
|  | Ремонт дорог с асфальто - бетонным покрытием: |
|  | улица Сакко и Ванцетти 855 м. |  |  |
|  | Ремонт дорог с гравийным покрытием: |
|  | улица Свердлова от улицы Розы Люксембург до переулка Потемкина 1494 м. |  |  |
|  | Ямочный ремонт всех дорог с асфальтовым покрытием: |
|  | По всем асфальтированным улицам | 1 500 000 |  |
|  | Ремонт тротуаров: |
|  | улица Мира от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова 766 м; |  |  |
|  | улица Чкалова между улицами Краснопартизанской и улицы Красина; |  |  |
|  | улица Краснопартизанская от 8 Марта до улицы Тельмана 424 м, от улицы Чкалова до улицы Ленина 554 м; |  |  |
|  | улица Розы Люксембург от улицы Ленина до улицы Энгельса 261 м. |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог: |
|  | нанесение дорожной разметки, |  |  |
|  | приобретение антигололедной смеси, |  |  |
|  | ремонт дорожных знаков, |  |  |
|  | техническое обслуживание светофоров, |  |  |
|  | грейдирование, |  |  |
|  | внесение изменений в проекты организации дорожного движения, |  |  |
|  | обустройство обочин (улица Краснопартизанская); |  |  |
|  | внесение изменений в комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). |  |  |
|  | 2024 год |
|  | Ремонт дорог с асфальто - бетонным покрытием: |
|  | улица Максима Горького от улицы Розы Люксембург до улицы Первомайская 702 м. |  |  |
|  | Ремонт дорог с гравийным покрытием: |
|  | улица Красина от улицы Карла Маркса до улицы Максима Горького |  |  |
|  | улица Калинина от улицы Красина до улицы Шевченко 708 м. |  |  |
|  | Ямочный ремонт всех автомобильных дорог с асфальтовым покрытием. |
|  | По всем асфальтированным улицам | 1 500 000 |  |
|  | Ремонт тротуаров: |
|  | улица Красина от улицы Ленина до улицы Советов 338 м; |  |  |
|  | по улице Радищева и до конца улицы 1826 м; |  |  |
|  | улица Карла Либкнехта от Свердлова до 8 Марта |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог: |
|  | нанесение дорожной разметки, |  |  |
|  | приобретение антигололедной смеси, |  |  |
|  | ремонт дорожных знаков, |  |  |
|  | техническое обслуживание светофоров, |  |  |
|  | грейдирование, |  |  |
|  | внесение изменений в проекты организации дорожного движения, |  |  |
|  | обустройство обочин (улица Шевченко). |  |  |
|  | 2025 год |
|  | Ремонт дорог с асфальто - бетонным покрытием: |
|  | улица Комсомольская от улицы Чехова до улицы 8 Марта 1095 м |  |  |
|  | Ремонт дорог с гравийным покрытием: |
|  | улица Мира от улицы Максима Горького до улицы 40 лет Октября |  |  |
|  | по улице Тельмана от улицы Степана Разина до улицы Лермонтова |  |  |
|  | Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием: |
|  | По всем асфальтированным улицам | 1 500 000 |  |
|  | Ремонт тротуаров: |
|  | улица Розы Люксембург от улицы Чкалова до улицы 40 лет Октября 982 м; |  |  |
|  | улица Мира от улицы Максима Горького до улицы 40 лет Октября 200 м; |  |  |
|  | 40 лет Октября от улицы Красина до улицы Шевченко |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог: |
|  | нанесение дорожной разметки, |  |  |
|  | приобретение антигололедной смеси, |  |  |
|  | ремонт дорожных знаков, |  |  |
|  | техническое обслуживание светофоров, |  |  |
|  | грейдирование, |  |  |
|  | внесение изменений в проекты организации дорожного движения, |  |  |
|  | обустройство обочин (улицы Розы Люксембург). |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства администрации

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                            И.А. Цокур